# Retrospectivas

Proyecto: Anvil of Ambition. Grupo 6, PTY4614. Periodo cubierto: 21-08-2026 al 21-10-2026.

Las retrospectivas se organizan por los mismos periodos (sprints) del Sprint Backlog, dentro de la etapa de implementación del plan de trabajo. Se elaboraron a partir del historial de commits y Pull Requests del repositorio del juego y del tablero Trello, y deben ser revisadas y complementadas por los tres integrantes. BORRADOR para revisión del equipo.

# Sprint 1 (21 ago - 3 sep)

## Sprint / periodo

Sprint 1 (21 ago - 3 sep)

## Qué funcionó

Se recuperó la estructura base del proyecto (Resources, inventario, PlayerStats) y se dejó funcionando el ciclo completo de forja: Temperatura + Impacto + resultado (commit 42d5f98).

Se creó el menú de pausa (Joel) y la herrería se dividió en Tienda y Taller con zonas de interacción y diálogos (Felipe).

## Qué no funcionó

Hubo que recuperar archivos perdidos al inicio (commits "Recuperado: ...") y corregir referencias a recursos externos (d97e113).

Los cambios se subían directamente a main, sin ramas ni revisión de otro integrante.

La mayor parte del trabajo quedó en un solo integrante.

## Acciones y responsables

| Acción | Responsable |
| --- | --- |
| Trabajar cada funcionalidad en una rama propia e integrarla con Pull Request | Equipo |
| Registrar las tareas de cada integrante en Trello | Felipe |

## Seguimiento

El primer Pull Request se integró el 11-09 (PR #1). El uso de ramas se generalizó recién en el Sprint 4.

# Sprint 2 (4 sep - 17 sep)

## Sprint / periodo

Sprint 2 (4 sep - 17 sep)

## Qué funcionó

Se conectó el arco narrativo de Edric (El Reencuentro, La Confrontación, La Primera Lección).

Se agregaron la mina con minerales recolectables, las monedas y la venta en la tienda de Seren, y el bloqueo de forja sin martillo.

Se integró el primer Pull Request (#1).

## Qué no funcionó

Joel y Yerko no registraron commits en este periodo; el avance dependió de Felipe.

Varios commits en un mismo día con cambios de distintos sistemas dificultan revisar el historial.

## Acciones y responsables

| Acción | Responsable |
| --- | --- |
| Asumir las áreas del plan de trabajo de la 1.5: interfaz de usuario y combate base | Joel |
| Asumir la IA de los monstruos y la acción Defender | Yerko |

## Seguimiento

Cumplido en el Sprint 3: Joel registró 12 commits (menús, HUD, turnos, daño, ataque con timing, estadísticas, Modo Asistencia) y Yerko 2 (IA del monstruo y Defender).

# Sprint 3 (18 sep - 1 oct)

## Sprint / periodo

Sprint 3 (18 sep - 1 oct)

## Qué funcionó

Quedó implementado el combate base completo: turnos, daño y muerte, Atacar con ventana de timing, IA del monstruo y Defender con barra tipo skill-check.

Se completaron el menú principal con pestañas, la pantalla de estadísticas y el toggle de Modo Asistencia.

Las pruebas en CombatTest detectaron un error: la defensa del monstruo se borraba antes del ataque del jugador (prueba PR-10), y se corrigió.

## Qué no funcionó

Los commits de Joel y Yerko se subieron directo a main, sin Pull Request.

Se perdieron archivos de arte por la sincronización de OneDrive y hubo que recuperarlos (commit 0895e4a, 01-10).

Las líneas de ayuda del Modo Asistencia quedaron invisibles (alpha casi 0) y no se detectó hasta probarlas (PR-16).

## Acciones y responsables

| Acción | Responsable |
| --- | --- |
| Usar siempre ramas con nombre del integrante (joel/..., yerko/...) y Pull Request | Joel y Yerko |
| Mantener el repositorio fuera de carpetas sincronizadas y confiar en Git como respaldo | Equipo |
| Probar cada funcionalidad en su escena de prueba antes de integrarla | Equipo |

## Seguimiento

Cumplido: en el Sprint 4 todo se integró por Pull Request (#2 a #8) y no se registraron nuevas recuperaciones de archivos en el historial.

# Sprint 4 (2 oct - 9 oct)

## Sprint / periodo

Sprint 4 (2 oct - 9 oct)

## Qué funcionó

Todo el trabajo se integró mediante Pull Request (#2 a #8), incluidos tres de Joel (#6 puntos de habilidad, #7 persistencia de opciones, #8 curación al reaparecer) y el trabajo de Yerko en CombatTestScene (PR #3).

Se migraron los menús y el HUD al autoload GlobalUI y se implementó el combate en el mundo contra el Lobo Alfa con recompensas y penalización.

## Qué no funcionó

La curación se implementó primero al entrar a la herrería y luego se cambió, porque el equipo acordó que la curación normal es con pociones (commit eab0577). Faltó acordar el diseño antes de programar.

El botón Continuar del combate quedaba fuera de pantalla (PR-20).

Un commit quedó con el mensaje de plantilla "Describe aquí lo que avanzaste" (77acc70).

## Acciones y responsables

| Acción | Responsable |
| --- | --- |
| Revisar el GDD y confirmar el diseño con el equipo antes de implementar cambios de jugabilidad | Equipo |
| Escribir mensajes de commit que describan el cambio | Equipo |

## Seguimiento

Parcial: el diseño de pociones se respetó en el Sprint 5, pero volvieron a aparecer commits con mensajes poco descriptivos ("Muchas cosas", "Demasiadas cosas").

# Sprint 5 (10 oct - 16 oct)

## Sprint / periodo

Sprint 5 (10 oct - 16 oct)

## Qué funcionó

Se implementaron el guardado de partida (3 ranuras JSON, autoguardado, borrar partida), pociones, vendas, botín, tienda de compra, tutoriales, sonido y el Diario de conocimientos con las lecciones de Edric.

Yerko integró la defensa de dos turnos mediante Pull Request (#11).

## Qué no funcionó

Commits muy grandes que mezclan muchos sistemas (por ejemplo 00b571f y 55aa06b), lo que dificulta revisar y revertir cambios.

El aporte sigue concentrado: al 21-10, en main hay 63 commits de Felipe, 18 de Joel y 4 de Yerko.

Aún no existen las pruebas automatizadas comprometidas en el objetivo específico 6 de la 1.5.

## Acciones y responsables

| Acción | Responsable |
| --- | --- |
| Hacer commits pequeños, uno por funcionalidad | Felipe |
| Repartir entre los tres integrantes las tareas de la etapa de pruebas (pruebas automatizadas y prueba con estudiantes) | Equipo |
| Completar la documentación de la Fase 2 en el repositorio Capstone | Joel |

## Seguimiento

En curso en el Sprint 6 (desde el 17-10).