}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiantes | Felipe Ignacio Millán Orellana Joel Medina Yerko Andre Loncón Salinas |
| --- | --- |
| Rut | Felipe Ignacio Millán Orellana: 20.647.283-9 Joel Medina: [RUT Joel Medina] Yerko Andre Loncón Salinas: 20.189.983-4 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | San Joaquín |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Anvil of Ambition: Videojuego 2D educativo de apoyo al aprendizaje de la metalurgia. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | • Desarrollo de soluciones de software (diseño, programación y pruebas de una aplicación de escritorio interactiva). • Gestión de proyectos informáticos (planificación por etapas, control de versiones y coordinación de un equipo de tres integrantes). |
| Competencias | • Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo a los requerimientos de la organización. • Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. • Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos de la organización, acordes a tecnologías de mercado y utilizando buenas prácticas de codificación. • Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. • Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. • Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Los estudiantes de metalurgia deben conocer de qué minerales se obtiene cada metal, cómo se separa el metal en la fundición y las propiedades de los metales obtenidos: cuáles se pueden forjar y cuáles no, a qué temperatura se vuelven maleables, su punto de fusión y cómo cambian sus propiedades al alearse. Esta información suele entregarse en tablas y textos teóricos, lo que la hace difícil de visualizar, comparar y retener. El proyecto se sitúa en Chile, un país minero donde la metalurgia es un área de formación relevante en liceos técnico-profesionales, institutos y carreras técnicas. La especialidad de Metalurgia Extractiva del currículum nacional incluye, por ejemplo, la fundición y refinación de minerales hasta obtener lingotes según sus propiedades físico-químicas (Ministerio de Educación de Chile, s.f.-a), mientras que las carreras metalmecánicas abordan las propiedades y tratamientos térmicos de los metales. Está dirigido a estudiantes de metalurgia que necesitan reforzar estos contenidos, y busca entregarles una herramienta interactiva donde puedan observar cómo se comporta cada metal en lugar de solo memorizar sus datos. Para el campo laboral de la carrera, el proyecto es relevante porque un videojuego es un sistema de software complejo: integra arquitectura por componentes, manejo de estados, modelos de datos, persistencia, interfaces de usuario y pruebas, todo bajo restricciones de rendimiento y plazos. El aporte de valor (simulado) es un recurso educativo que complementa la enseñanza de la metalurgia y que puede publicarse de forma gratuita en itch.io. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Anvil of Ambition es un videojuego de rol 2D en pixel art que funciona como un laboratorio interactivo de metalurgia. El jugador encarna a Aiden, aprendiz del herrero Edric, y para avanzar debe explorar una mina, encontrar e identificar minerales reales (hematita para el hierro, calcopirita y malaquita para el cobre, casiterita para el estaño), fundirlos para separar el metal de la escoria y trabajarlos en la herrería. Cada mineral tiene una ficha con su fórmula, su contenido de metal y su aspecto, y cada metal una ficha con datos reales: punto de fusión, si se puede forjar, el rango de temperatura en que es maleable y sus usos. Los datos se basan en valores de referencia publicados (Engineering ToolBox, s.f.; Wikipedia, s.f.). La forja no es el objetivo de aprendizaje, sino el medio para observar esos datos en acción: el estudiante ve a qué temperatura y con qué color cada metal se vuelve maleable, qué ocurre si se trabaja fuera de ese rango, por qué el estaño no se forja y cómo una aleación como el bronce cambia las propiedades del cobre. Alrededor de esto se construyen sistemas de apoyo (inventario, progresión, exploración, combate por turnos y una narrativa) que mantienen la motivación. El alcance es un corte vertical: un fragmento completo y pulido del juego. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto exige aplicar de forma integrada las competencias del perfil de egreso. El análisis de requerimientos se refleja en el documento de diseño (GDD), donde se define el alcance y las reglas del juego. El desarrollo de software se aplica en la arquitectura por escenas y nodos de Godot, con sistemas desacoplados (forja, inventario, combate, diálogos) que se comunican por señales y servicios globales. La construcción de modelos de datos aparece en la definición de ítems, recetas, monstruos y diálogos como recursos tipados, y en el sistema de guardado de partidas en JSON. Las pruebas se abordan con scripts automatizados que ejecutan el juego sin interfaz gráfica y verifican cada sistema. La gestión del proyecto se aplica con un tablero de tareas, etapas planificadas y un flujo de ramas y pull requests en GitHub para coordinar al equipo. |
| Relación con los intereses profesionales | Como equipo compartimos el interés por el desarrollo de software y, en particular, por el desarrollo de videojuegos y sistemas interactivos. Cada integrante aporta desde su área: Felipe Millán, desde el diseño de sistemas, la narrativa y el contenido visual, además de su interés en la inteligencia artificial; Joel Medina, desde el desarrollo de interfaces de usuario; y Yerko Loncon, desde la lógica de sistemas de juego como el combate. El proyecto refleja estos intereses porque combina programación de sistemas, diseño de mecánicas, interfaces, narrativa y arte en un solo producto. Desarrollarlo nos permite construir un portafolio demostrable, trabajar en equipo con roles definidos y ganar experiencia con un motor de uso real en la industria, lo que contribuye a nuestro objetivo de trabajar en el área de desarrollo. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Duración y horas: el proyecto se desarrolla durante las 18 semanas del semestre, en las horas asignadas a la asignatura más trabajo autónomo. El alcance se acotó a un corte vertical precisamente para que sea alcanzable en ese plazo. Materiales: computadores personales de los integrantes; el motor Godot 4 (gratuito y de código abierto); GitHub y Trello (gratuitos); Aseprite para edición de pixel art; e IA generativa para producir el arte, uso autorizado por el docente para el contexto de la asignatura. No se requiere presupuesto. Factores que facilitan: existe un prototipo previo del ciclo de forja; el equipo tiene roles definidos; Godot cuenta con abundante documentación y comunidad. Factores que dificultan y cómo se abordan: (1) la práctica profesional en paralelo reduce el tiempo disponible, por lo que se planifica cada etapa con holgura y se prioriza lo esencial; (2) el riesgo de pérdida de trabajo, que ya ocurrió una vez, se mitiga con control de versiones en GitHub y respaldos; (3) los conflictos al integrar el trabajo de varios integrantes se reducen con ramas por funcionalidad y revisión mediante pull requests; (4) la dependencia del arte se resuelve con recursos provisionales mientras se genera el definitivo. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar un videojuego 2D en Godot que apoye a estudiantes de metalurgia en el aprendizaje de los minerales y las propiedades de los metales (identificación de minerales, fundición, forjabilidad, temperatura de maleabilidad y aleaciones), entregando un corte vertical jugable al término del semestre. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Diseñar el juego en un documento de diseño (GDD) que defina el alcance del corte vertical, las mecánicas, la narrativa y los contenidos didácticos. 2. Implementar fichas de minerales y metales con datos reales, y una fundición y una forja que permitan observar el comportamiento de cada metal. 3. Implementar los sistemas de soporte: inventario, equipamiento, estadísticas, progresión del herrero y economía. 4. Implementar la exploración de escenarios conectados, la recolección de minerales y un combate por turnos con acciones cronometradas. 5. Implementar la narrativa del tutorial mediante diálogos y una cinemática introductoria, junto con un sistema de guardado de partidas. 6. Validar el producto mediante pruebas automatizadas y pruebas con estudiantes de metalurgia. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará la metodología en cascada, un modelo secuencial en el que cada etapa se completa antes de iniciar la siguiente (Sommerville, 2011). Se eligió porque el alcance del corte vertical está definido desde el inicio en el documento de diseño (GDD), lo que permite planificar el semestre por etapas, mantener un control claro del avance y alinear cada etapa con las fases de la asignatura. Etapas: (1) Planificación (Fase 1): definición del alcance, roles, tiempos y riesgos. (2) Diseño (Fase 1): mecánicas del juego, contenido didáctico de metalurgia, arquitectura y modelo de datos, documentados en el GDD. (3) Implementación (Fase 2): construcción de cada sistema según lo diseñado e integración progresiva de los módulos (forja y fichas de metales, interfaz, exploración, combate, narrativa y guardado). (4) Pruebas (Fase 2): pruebas automatizadas de cada sistema y pruebas de juego con estudiantes de metalurgia. (5) Entrega (Fase 3): corrección final, publicación en itch.io y presentación ante la comisión. Prácticas de trabajo: control de versiones en GitHub con una rama por funcionalidad e integración mediante pull requests; tablero Trello con las tareas de cada etapa; comunicación diaria por WhatsApp y reuniones de revisión al cierre de cada etapa. Roles y responsabilidades: Felipe Ignacio Millán Orellana, jefe de proyecto: planificación, diseño del juego (GDD), sistema de forja y contenido didáctico, narrativa, escenarios, arte e integración final. Joel Medina, desarrollador de interfaz: menús (principal, pausa, opciones), HUD e interfaz de inventario. Yerko Loncon, desarrollador de combate: sistema de combate por turnos, cálculo de daño y comportamiento de los enemigos. Las pruebas y la documentación son responsabilidad compartida.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de diseño (GDD) | Documento con el alcance del corte vertical, mecánicas, narrativa, contenidos didácticos y estado de implementación. | Da cuenta del análisis y diseño del proyecto y sirve de referencia común para el equipo. |
| Avance | Versión jugable de avance | Ejecutable con el ciclo de forja, la herrería explorable, el inventario y la mina. | Demuestra que el núcleo del juego funciona y permite revisar el progreso de forma concreta. |
| Avance | Repositorio y tablero de tareas | Repositorio en GitHub con historial de commits y pull requests, y tablero Trello con las tareas de cada etapa. | Evidencia la gestión del proyecto, el trabajo de cada integrante y el uso de buenas prácticas de desarrollo. |
| Final | Videojuego final (corte vertical) | Ejecutable para Windows con todos los sistemas integrados, publicable en itch.io. | Es el producto que da cumplimiento al objetivo general. |
| Final | Informe de pruebas | Resultados de las pruebas automatizadas y de las pruebas de juego con usuarios, incluyendo una encuesta a estudiantes sobre comprensión de las propiedades de los metales. | Valida la calidad del software y el cumplimiento del objetivo didáctico. |
| Final | Informe final y presentación | Documento final del proyecto y presentación con demostración en vivo ante la comisión. | Comunica los resultados, los obstáculos y los aprendizajes del proyecto. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Propuestas de solución informática | Definición del proyecto | Definir la idea, el problema, el alcance del corte vertical y redactar el GDD. | GDD, documentos de la asignatura | 2 semanas (S1–S2) | Todo el equipo | Facilita: existe un prototipo y un diseño previo. Dificulta: acotar un alcance realista. |
| Gestión de proyectos informáticos Desarrollo de solución de software | Planificación y arquitectura | Crear el tablero de tareas en Trello, la carta Gantt, el repositorio y definir la arquitectura de escenas y sistemas. | Trello, GitHub, Godot | 2 semanas (S3–S4) | Felipe Ignacio Millán Orellana | Dificulta: coordinar horarios con la práctica profesional. |
| Construcción de programas y rutinas Construcción de modelos de datos | Fichas de metales y forja | Recopilar datos reales de cada mineral y metal, crear sus fichas, la fundición (metal y escoria) y una forja donde se observe su maleabilidad y aleación. | Godot, GDScript | 4 semanas (S5–S8) | Felipe Ignacio Millán Orellana | Facilita: prototipo previo. Dificulta: equilibrar dificultad y aprendizaje. |
| Desarrollo de solución de software | Interfaz de usuario | Implementar menú principal, pausa, opciones, HUD y la interfaz de inventario y equipamiento. | Godot (nodos Control) | 6 semanas (S5–S10) | Joel Medina | Dificulta: adaptar la interfaz a distintas resoluciones. |
| Construcción de programas y rutinas | Escenarios y exploración | Construir los escenarios conectados (herrería, tienda, bosque, mina) y la recolección de minerales. | Godot, arte generado con IA, Aseprite | 4 semanas (S7–S10) | Felipe Ignacio Millán Orellana | Dificulta: lograr un estilo visual coherente entre escenarios. |
| Construcción de programas y rutinas | Combate por turnos | Implementar turnos, cálculo de daño, acciones cronometradas y comportamiento de los enemigos. | Godot, GDScript | 6 semanas (S7–S12) | Yerko Loncon | Dificulta: equilibrar el combate con la progresión. |
| Desarrollo de solución de software | Narrativa y diálogos | Implementar el sistema de diálogos, la historia del tutorial y la cinemática introductoria. | Godot, recursos de diálogo | 4 semanas (S9–S12) | Felipe Ignacio Millán Orellana | Facilita: la historia ya está escrita en el GDD. |
| Construcción de modelos de datos | Persistencia y progresión | Implementar guardado y carga de partidas, economía, estadísticas y progresión del herrero. | Godot, JSON | 3 semanas (S11–S13) | Felipe Ignacio Millán Orellana / Joel Medina | Dificulta: mantener compatibilidad con partidas guardadas antiguas. |
| Desarrollo de solución de software | Arte y animaciones | Generar y editar fondos, personajes y animaciones e integrarlos al juego. | IA generativa, Aseprite | 10 semanas (S5–S14) | Felipe Ignacio Millán Orellana | Dificulta: consistencia del estilo. Facilita: uso de IA autorizado. |
| Pruebas de certificación | Pruebas | Ejecutar pruebas automatizadas y pruebas de juego con usuarios, con encuesta de comprensión. | Scripts de prueba, encuesta en línea | 3 semanas (S13–S15) | Todo el equipo | Dificulta: conseguir participantes para las pruebas. |
| Gestión de proyectos informáticos | Corrección y cierre | Corregir errores, pulir el juego y redactar el informe final. | GitHub, documentos de la asignatura | 2 semanas (S15–S16) | Todo el equipo | Facilita: errores detectados temprano por las pruebas automatizadas. |
| Gestión de proyectos informáticos | Presentación final | Preparar la presentación y la demostración en vivo ante la comisión. | PowerPoint, ejecutable del juego | 2 semanas (S17–S18) | Todo el equipo | Dificulta: ajustar la demostración al tiempo asignado. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Definición del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planificación y arquitectura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fichas de metales y forja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interfaz de usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Escenarios y exploración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Combate por turnos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Narrativa y diálogos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Persistencia y progresión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arte y animaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corrección y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. Abstract

Resumen del proyecto en español e inglés.

Resumen / Abstract

Resumen Anvil of Ambition es un videojuego 2D de rol en pixel art, desarrollado en Godot, que apoya a estudiantes de metalurgia en el aprendizaje de los minerales y las propiedades de los metales. El jugador explora una mina, identifica minerales reales como la hematita, la calcopirita y la casiterita, los funde para separar el metal de la escoria y los trabaja en una herrería, donde observa el punto de fusión, el rango de temperatura en que cada metal es maleable y el efecto de las aleaciones. El proyecto busca transformar contenidos que hoy se enseñan desde tablas teóricas en una experiencia interactiva. Se desarrolla con la metodología en cascada, en un equipo de tres integrantes, y su resultado es un corte vertical jugable que será validado mediante pruebas automatizadas y pruebas con estudiantes. Abstract Anvil of Ambition is a 2D pixel-art role-playing game developed in Godot that supports metallurgy students in learning about minerals and the properties of metals. The player explores a mine, identifies real minerals such as hematite, chalcopyrite and cassiterite, smelts them to separate the metal from the slag, and works them in a smithy, where they observe the melting point, the temperature range in which each metal is malleable, and the effect of alloys. The project aims to turn content that is currently taught through theoretical tables into an interactive experience. It is developed using the waterfall methodology by a team of three members, and its outcome is a playable vertical slice that will be validated through automated tests and testing sessions with students.

10. Individual conclusions

Conclusiones individuales de cada integrante, redactadas en inglés.

Integrantes

Felipe Ignacio Millán Orellana Defining this project allowed me to connect my main professional interests, software and video game development, with a real educational need. At first the idea was only an entertainment game about blacksmithing, but our teacher's feedback led us to give it a clear didactic purpose, and researching the national curriculum showed us that metallurgy students need to learn exactly the kind of content the game can present. As project lead, I learned that a good plan is not the one with the most features, but the one the team can actually finish. Limiting the scope to a vertical slice, dividing the work by system and using version control with branches and pull requests are the decisions that make the project feasible within one semester, even while I am doing my internship at the same time. Joel Medina [Joel: write your individual conclusions here, in English.] Yerko Loncón Working on the combat system showed me how a game mechanic becomes a set of small rules that have to work together. My part was the turn-based combat: how the enemy decides what to do (attack, defend, launch a desperate strike when it is badly hurt, or try to finish a weakened player) and how the player can defend with a timed action. I learned that a rule that looks right on paper can feel wrong when you play it. Defending cost the player a whole turn and protected against only one enemy attack, so we extended it to two. We also had to rebalance the enemy’s stats so the difference between defending and not defending was visible. I also learned that in a team, code is shared. Combat depends on files my teammates wrote, so I had to read their work before changing anything, test in a dedicated scene, work on my own Git branch and document every change in Trello so nobody was surprised. This was my first time using Godot and GDScript, and my main takeaway is that small, clear and well communicated changes are what make a shared project feasible within one semester.

11. Reflection

Reflexión del equipo sobre la definición del proyecto, redactada en inglés.

Equipo

This first phase made us reflect, as a team, on what we have learned during our degree and on the areas we still need to strengthen. We feel confident programming and designing the structure of a system, but defining this proposal showed us that we need to improve our skills in data modeling, formal software testing and time estimation. We also learned that a project is stronger when it answers a real need. Our teacher's feedback led us to give the game a clear didactic purpose, and researching the national metallurgy curriculum confirmed that the game can be a useful learning tool. Dividing the work by system and agreeing on clear responsibilities from the start were key decisions to make the project feasible within one semester.

12. Referencias

Fuentes citadas en el informe, según normas APA (7.ª edición).

Referencias

AIEP. (2025). Técnico en Metalurgia [Malla curricular y perfil de egreso]. https://www.aiep.cl/assets/uploads/2025/09/Tecnico-en-Metalurgia.pdf Engineering ToolBox. (s.f.). Metal content in minerals. https://www.engineeringtoolbox.com/metal-content-minerals-d_2207.html Godot Engine. (s.f.). Godot Engine documentation (versión 4). https://docs.godotengine.org/ Ministerio de Educación de Chile. (s.f.-a). Perfil de egreso especialidad Metalurgia Extractiva. Currículum Nacional. https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-86688_perfil.pdf Ministerio de Educación de Chile. (s.f.-b). Programa de estudio especialidad Metalurgia Extractiva. Currículum Nacional. https://www.curriculumnacional.cl/605/articles-34332_programa.pdf Sommerville, I. (2011). Ingeniería de software (9.ª ed.). Pearson Educación. Wikipedia. (s.f.). Forging temperature. https://en.wikipedia.org/wiki/Forging_temperature

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.